**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2023.3.13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 9 | 项目名称 | 交集 |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 2023.2.22——2023.3.13 |
| 任务达成情况：  1. 完成的任务  - 需求调研与分析  - 按照调研结果制定平台的功能预估  - 完成编写vision文档  - 完成了界面的HTML设计  - 完成界面原型迭代评估报告  2. 实现的功能  - 登录页：UI设计  - 顶部菜单栏进行区分  - 个人主页（单列卡片显示订阅的活动，顶部重要时间节点提醒）  - 活动大厅/发现活动 瀑布流，含搜索栏  - 交友圈 类似于朋友圈的功能  - 消息列表（左侧列表右侧聊天窗）  3. 进度  - 完成需求调研、需求分析  - 完成Vision文档  - 完成用例建模  - 完成html界面原型设计  4. 质量  - 用户需求明确，需求细分  - 界面设计合理 | | | |
| 评审/测试的结果：  1. 合适性检验  界面原型能展现软件的所有功能。  2. 易理解性检验  界面原型措辞合适，逻辑简洁清晰。  界面元素提供了必要的解释，易于理解。  对于常用功能，用户不需要阅读帮助文档。  3. 界面布局检验  界面布局与软件的逻辑性吻合。  界面元素水平、竖直方向对齐。  界面元素尺寸大小合适。  4. 色彩检验  界面色调和谐统一。  重要对象用醒目颜色提醒。  5. 可复用性  界面原型代码大部分可复用。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  1. 界面风格不统一  变更：html代码返工，统一风格  2. 界面色调不合适  变更：html代码返工，改变色调，重要对象使用醒目颜色 | | | |
| 经验和教训：  1. 界面设计分工时，需要实现统一设计风格  2. 项目推进，需要合理规划时间 | | | |